**АДМИНИСТРАЦИЯ**

***село Ванавара***

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 ноября 2024 года № 218- п

с. Ванавара

**О внесении изменения в постановление Администрации села Ванавара № 126-п от 24.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной поселковой среды**

**на территории муниципального образования**

**сельское поселение село Ванавара»»**

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации в 2018-2027 годах на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на основании решения общественной комиссии по развитию современной поселковой среды в селе Ванавара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации села Ванавара № 126-п от 24.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной поселковой среды на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара»»:
   1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Абзац 3 раздела 1 «Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и текущего состояния сферы благоустройства» изложить в новой редакции:

«Численность населения составляет порядка 2900 человек».

1.3. Абзац 10 подраздела 1.1 «Показатели оценки состояния сферы благоустройства» изложить в новой редакции:

«Мероприятия по благоустройству мест общего пользования на территории сельского поселения село Ванавара за период 2015-2024 годов:

Администрация села Ванавара ежегодно принимает участие в конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство". В рамках реализации гранта Губернатора Красноярского края реализованы проекты по благоустройству мест общего пользования:

- 2015 год - «Тунгусский феномен», благоустройства территории памятного знака, посвященного 110-летию падения Тунгусского метеорита;

-2016 год - «Пешеходные тротуары - зона комфорта и безопасности», устройство новых тротуаров по улице Советская;

- 2017 год - «Родное село должно быть красивым», устройство нового ограждения вокруг старого кладбища;

-2018 год - «Тунгуска, как прекрасны твои берега», устройство смотровой площадки на берегу реки «Подкаменная Тунгуска»;

-2019 год - «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно», установка новой хоккейной коробки, благоустройство территории катка;

- 2020 год – «Ремесленная слобода», благоустройство земельного участка, прилегающего к Центральной площади села, устройство творческой деловой площадки.

Администрация села Ванавара принимала участие в конкурсе «Инициатива жителей-эффективность в работе», который реализуется на территории Красноярского края в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» Государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». В рамках реализации гранта Губернатора Красноярского края реализованы проекты:

-2020 год – «Мы помним! Мы гордимся!», благоустроены захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, родственники которых ушли из жизни или выехали за пределы Эвенкии;

- 2021 год - «Чистый лес», на границе лесного массива, прилегающего к территории свалки, построено защитное ограждение, препятствующее попаданию мусора в лес.

В Администрацию села Ванавара от жителей села поступило инициативное предложение об установке автономных уличных тренажеров. В 2022 году на территории, прилегающей к детской площадке Нефтеразведочного микрорайона, тренажеры были установлены. Для комфортного посещения комплекса в любую погоду над ним сооружен навес.

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п, в 2024 году реализован инициативный проект по благоустройству этноплощадки «Урикит» (Стойбище) по улице Советская в селе Ванавара».

1.4. В разделе 2 «Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы» Принцип 4 изложить в новой редакции:

«Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей производится формирование плана (графика) благоустройства до 2027 года неблагоустроенных общественных зон».

1.5. В разделе 5 «Финансовое обеспечение реализации Программы» пункт 5.3 изложить в новой редакции:

«5.3 Средства софинансирования мероприятий Программы из бюджета субъекта Российской Федерации Красноярский край предоставляются в порядке, установленном Правительством Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете».

1.6. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной поселковой среды» на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к Программе «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 3 к Программе «Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения село Ванавара, в печатном органе средств массовой информации села Ванавара (Ванаварский информационный вестник).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2025, но не ранее, чем через 10 дней после его официального опубликования.

И.о.Главы села М.О.Нубаева

1-в дело; 1-в отдел финансов и учета; 1-в отдел права и имущественных отношений

Приложение № 1

к постановлению Администрации села Ванавара

от 12.11.2024  № 218-п

Приложение № 1

к постановлению Администрации села Ванавара

от 24.10.2017  № 126-п

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | **Муниципальная программа «Формирование современной поселковой среды на территории муниципального образования  сельское поселение село Ванавара» (далее Программа)** |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация села Ванавара |
| Участники программы | Администрация села Ванавара, организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | Благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий общего пользования. |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения, комфортного проживания населения |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;  -количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий. |
| Сроки реализации программы | 2018- 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансирования программы составляет  7494,2 тыс. рублей, в том числе  2018 год - 1235,4 тыс. рублей;  2019 год - 1420,5 тыс. рублей;  2020 год - 1912,3 тыс. рублей;  2021 год - 496,6 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 2429,4 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей;  2027 год - 0,0 тыс.руб.  средства федерального бюджета, бюджета Красноярского края, бюджета муниципального образования сельское поселение село Ванавара, население (финансовые средства, трудовое участие) |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования 5 кв. м;  - количество благоустроенных общественных территорий 15 ед.;  - площадь благоустроенных общественных территорий 20000 кв.м. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации села Ванавара

от 12.11.2024  № 218-п

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной поселковой среды на территории муниципального образования**

**сельское поселение село Ванавара»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начало реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | |
| 1.1. Применение правил благо-устройства, действующих на территории сельского поселения | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Содержание территории села в надлежащем состоянии, улучшение экологической обстановки | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Администрация села Ванавара | 2018 | 2027 | Повышение эффективности реализации комплексных проектов, повышение ответственности жителей за содержание объектов благоустройства | Реализация проектов |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Администрация села Ванавара, общественная комиссия | 2018 | 2027 | Создание единого облика села, формирование комфортной среды | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[1]](#footnote-1) |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[2]](#footnote-2) | Административная комиссия  села Ванавара | 2018 | 2027 | Активизация деятельности административной комиссии, повышение ответственности жителей | Не менее 5 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара, подрядные организации | 2018 | 2027 | Содержание территории села в надлежащем состоянии, улучшение экологической обстановки | Содержание территории села в надлежащем состоянии |
| 1.6. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | Администрация села Ванавара, МКУ села Ванавара «Ванаваражилфонд», общественная комиссия | 2018 | 2027 | Формирование комфортной среды;  Организация системного подхода к реализации Программы;  Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении  № 3 |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспортов дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[3]](#footnote-3) | отдел права и имущественных отношений Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорта дворовых территории многоквартирных домов |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[4]](#footnote-4), ежегодно не менее 1 % от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | МКУ села Ванавара «Ванавара-жилфонд» | 2018 | 2027 | Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство наиболее посещаемых общественных пространств** | Администрация села Ванавара, общественная комиссия | 2018 | 2027 | Организация системного подхода  к реализации Программы;  Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Адресный перечень общественных территорий приведен в приложение № 4 |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспортов общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[5]](#footnote-5) по графику | Отдел права и имущественных отношений Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорта наиболее посещаемых общественных территорий |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемых территорий общего пользования подлежащих благоустройству | Общественная комиссия | 2018 | 2027 | Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Решение общественной комиссии об утверждении перечня территорий общего пользования подлежащих благоустройству |
| 2.2.4. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Администрация села Ванавара | 2018 | 2027 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства;  повышение качества благоустройства | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  приведен в приложении  № 5 |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства | Разъяснительная работа  по применению Правил благоустройства, об ответственности за их нарушения |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства; повышение качества благоустройства |  |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[6]](#footnote-6)** | Администрация села Ванавара, | 2018 | 2027 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства; | Паспортизация дворовых территории индивидуальных домов и земельных участков;  Разъяснительная работа  по применению Правил благоустройства |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства | Разъяснительная работа  по применению Правил благоустройства, об ответственности за их нарушения |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[7]](#footnote-7) | Отдел права и имущественных отношений Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорта дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2027 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства; повышение качества благоустройства |  |
| 2.4.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Администрация села Ванавара, общественная комиссия | 2018 | 2027 | Выявление реальных потребностей различных групп населения |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[8]](#footnote-8) | Администрация села Ванавара, общественная комиссия | 2018 | 2027 | Организация единого облика села, формирование комфортной среды |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Администрация села Ванавара | 2018 | 2027 | Повышение заинтересованности и ответственности жителей села за благоустройство территории села | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 3 % от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[9]](#footnote-9) | Администрация села Ванавара | 2018 | 2027 | Благоустройство общественных территорий села Ванавара | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации села Ванавара

от 12.11.2024  № 218-п

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик координатор, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:  Администрация села Ванавара | **1235,4** | **1420,5** | **1912,3** | **496,6** | **0,0** | **0,0** | **2429,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1850 | 350 | 0,0 | 0,0 | 1999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| - бюджет муниципального образования | 235,4 | 420,5 | 62,3 | 146,6 | 0,0 | 0,0 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству всего:** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  | 1235,4 | 1420,5 | 1551,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального образования | 235,4 | 420,5 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения и т.д.), всего:** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  | 0,0 | 0,0 | 360,6 | 496,6 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 350 | 350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 146,6 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации села Ванавара

от 12.11.2024  № 218-п

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость  работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | пер.Кипучий, 3 | 365,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | пер.Кипучий, 5 | 371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ул.Катангская, 7 | 530,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ул.Катангская, 9 | 527,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ул. Катангская, 11 | 532,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ул.Метеоритная, 1 | 609,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ул.Метеоритная, 2 | 416,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ул.Метеоритная, 3 | 474,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ул.Метеоритная, 5 | 476,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ул.Метеоритная, 10 | 1098,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ул. 2-ая Лесная, 14 | 490,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ул. 2-ая Лесная, 15 | 534,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ул. 2-ая Лесная, 16 | 471,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ул. 2-ая Лесная, 18 | 490,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ул. 2-ая Лесная, 20 | 489,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ул. 2-ая Лесная, 22а | 529,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ул. Шишкова, 4 | 479,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ул. Шишкова , 6 | 499,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ул. Шишкова , 8 | 497,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ул. Увачана, 52 | 370,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ул. Красноярская, 21 | 359,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ул. Красноярская, 25 | 354,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ул. Мира, 6 | 332,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ул. Мира, 6а | 468,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ул. Мира, 6б | 469,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ул. Мира , 6в | 329,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ул. Мира, 12 | 1305,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ул.Нефтеразведочная, 4 | 741,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ул. Нефтеразведочная,4а | 976,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ул. Строителей, 1 | 306,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ул. Строителей, 1а | 288,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ул. Строителей, 3 | 327,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ул. Строителей, 7 | 299,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ул. Строителей, 9 | 305,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ул. Строителей, 9а | 301,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ул. Строителей, 13 | 336,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ул. Собинская, 13 | 728,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ул. Собинская, 15 | 741,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ул. Московская, 5 | 732,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ул. Строителей, 11 | 696,25 | - | - | - | - | - | - | - |

1. В концепции отражается настоящее и будущее территории

   а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

   б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-2)
3. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-3)
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-4)
5. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-5)
6. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-6)
7. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-9)