**АДМИНИСТРАЦИЯ**

***село Ванавара***

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

7 сентября 2023 года № 182 - п

с. Ванавара

**О внесении изменения в постановление Администрации села Ванавара**

**№ 126-п от 24.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной поселковой среды**

**на территории муниципального образования**

**сельское поселение село Ванавара»»**

## В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации в 2018-2025 годах на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на основании решения общественной комиссии по развитию современной поселковой среды в селе Ванавара (протокол № б/н от 01.09.2023) , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации села Ванавара № 126-п от 24.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной поселковой среды на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара»»:
   1. Преамбулу к постановлению изложить в редакции:

«В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды"», постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края», в целях реализации в 2018-2025 годах на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на основании решения общественной комиссии по развитию современной поселковой среды в селе Ванавара, ПОСТАНОВЛЯЮ»;

1.2. Приложение 1 к постановлению «Муниципальная программа «Формирование современной поселковой среды на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара»» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение село Ванавара, в печатном органе средств массовой информации села Ванавара (Ванаварский информационный вестник).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава села А.А.Зарубин

Приложение № 1

к постановлению Администрации села Ванавара

от 07.09.2023  № 182-п

Приложение № 1

к постановлению Администрации села Ванавара

от 24.10.2017  № 126-п

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | **Муниципальная программа**  **«Формирование современной поселковой среды**  **на территории муниципального образования  сельское поселение село Ванавара» (далее Программа)** |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация села Ванавара |
| Участники программы | Администрация села Ванавара, организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | Благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий общего пользования. |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения, комфортного проживания населения |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий. |
| Сроки реализации программы | 2018- 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансирования программы составляет  5064,8 тыс. рублей, в том числе  2018 год - 1235,4 тыс. рублей;  2019 год - 1420,5 тыс. рублей;  2020 год - 1912,3 тыс. рублей;  2021 год - 496,6 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс.рублей;  2024 год - тыс.рублей;  2025 год - тыс. рублей  средства федерального бюджета, бюджета Красноярского края, бюджета муниципального образования сельское поселение село Ванавара, население (финансовые средства, трудовое участие) |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования 5 кв. м;  - количество благоустроенных общественных территорий 15 ед.;  - площадь благоустроенных общественных территорий 20000 кв.м. |

**1. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и текущего состояния сферы благоустройства**

С момента вступления в силу Закона Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6271 «Об установлении границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» село Ванавара является сельским поселением в составе Эвенкийского муниципального района*.*

Общая площадь сельского поселения село Ванавара составляет 727 га.

На 01.01.2023 численность населения по данным статистики составляет 2900 человек.

Ванавара расположена на берегу реки Подкаменная Тунгусска в устье реки Ванаварка. Расстояние до краевого центра города Красноярска 685 км, до районного центра Тура 485 км.

Реализация органами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение село Ванавара вопросов местного значения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Законом Красноярского края от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»](garantF1://29813092.0), Уставом сельского поселения «Село Ванавара».

Генеральный план села Ванавара, Правила землепользования и застройки территории утверждены Решением Ванаварского сельского Совета депутатов от 20.07.2012 № 553.

Правила благоустройства утверждены Решением Ванаварского сельского Совета депутатов от 06.09.2023 № 1473.

* 1. **Показатели оценки состояние сферы благоустройства**

Наиболее часто посещаемые места общего пользования:

- Центральная площадь – место для проведения культурно-массовых мероприятий под открытым небом; местоположение 30 м на юг от административного здания Советская, 56; площадь 3410,38 кв.м;

- Аллея героев – местоположение: примерно в 40 м. на юг от ул. Советская, д. 64; площадь 2197,52 кв.м;

- территория памятного знака, посвященного 100-летию падения Тунгусского метеорита – местоположение: ул. Увачана, 48, площадь 3269 кв.м;

- Этноплощадка - местоположение: примерно в 45 м. на юг от ул. Советская, д. 66; площадь 1788,42 кв.м.

Детские игровые площадки:в селе Ванавара имеются всего 8 детских игровых площадок, которые являются собственностью муниципального образования сельское поселение село Ванавара:

- примерно в 30 м. на юг от ул. Советская, д. 56, площадь 3410,38 кв.м.;

- примерно в 35 м. на север от ул. Катангская, д.5, площадь не установлена;

- в 20 м на восток от дома № 40 по ул. Молодежная, площадь 1083кв.м.;

- в 86 м на юг от здания детского сада Ягодка по ул. Строителей, д. 11, площадь 1457 кв.м;

- улица Киевская, площадь 985 кв.м;

- улица Советская, 19, площадь 2207 кв.м;

- в 28 м на юг от дома № 8 по улице Шишкова, площадь 505 кв.м;

- примерно в 16 м на север от ориентира жилой дом № 96 по улице Увачана, площадь 500 кв.м.

Спортивные сооружения:на территории села Ванавара находятся 3 спортивных площадки:

- 35 м на север от ул. Лесная, д. 1, площадь 807,1 кв.м;

- 66 м на северо-запад от здания ДИПИ по ул. Московская д. 17, площадь 1966 кв.м;

- улица 2 Лесная, площадь 2716 кв.м;

Имеется действующий каток по улице Катангская, в районе дома № 7.

Дворовые территории:на территориисельского поселения село Ванавара находятся 42 многоквартирный жилой дом (далее - МКД). Земельные участки под МКД сформированы в соответствии с действующим законодательством. Благоустройство дворовых территорий отсутствует.

Зеленые насаждения:площадь зеленых насаждений в селе Ванавара составляет 1501 га. На территории населенного пункта находятся несколько лесных массивов.

Кладбища, подъездные дороги к местам захоронений:в селе Ванавара имеются 2 кладбища общей площадью 73809,11 кв.м. В черте населенного пункта находится закрытое кладбище площадью 13347 кв.м, расположенное по улице Кулика. Действующее кладбище площадью 47498 кв.м находится на окраине села по улице Красноярская. Протяженность подъездной дороги к действующему месту захоронений (от кладбища до первой развилки дорог) составляет – 0,89 км.

Площадки для сбора твердых коммунальных отходов (далее-ТКО): по состоянию на 01.01.2023 на территории Эвенкийского муниципального района Региональный оператор не приступил к деятельности по обращению с ТКО. Органы местного самоуправления муниципального образования сельское поселение село Ванавара села Ванавара осуществляют в границах населенного пункта организацию сбора и вывоза бытовых отходов, ликвидацию несанкционированных свалок, содержание земельных участков для временного складирования отходов. Сбор и вывоз ТКО осуществляется специализированной машиной по графику. В присутственных местах установлены металлические контейнеры для сбора ТКО. Организованы 6 площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Ежегодно в рамках реализации муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение село Ванавара проводятся мероприятия:

- устройство ограждений водоотводных канав, содержание, текущий ремонт водоотводных канав, обустройство новых водоотводных канав;

- снос ветхих строений на территории сельского поселения село Ванавара;

- содержание, текущий ремонт наиболее посещаемых мест общего пользования, детских игровых площадок, спортивных площадок, автобусных остановок;

- текущий ремонт и тротуаров, обустройство новых тротуаров в местах общего пользования;

- ограждение неэксплуатируемых зданий и сооружений;

- санитарная очистка территории села.

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству территорий общего пользования. Ежегодно организовывается работа молодежных трудовых отрядов, проводятся субботники, месячники по благоустройству территорий, иные мероприятия.

Мероприятия по благоустройству мест общего пользования на территории сельского поселения село Ванавара за период 2015-2022 годов:

Администрация села Ванавара ежегодно принимает участие в конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство". В рамках реализации гранта Губернатора Красноярского края реализованы проекты по благоустройству мест общего пользования:

- 2015 год - «Тунгусский феномен», благоустройства территории памятного знака, посвященного 110-летию падения Тунгусского метеорита;

-2016 год - «Пешеходные тротуары - зона комфорта и безопасности», устройство новых тротуаров по улице Советская;

- 2017 год - «Родное село должно быть красивым», устройство нового ограждения вокруг старого кладбища;

-2018 год - «Тунгуска, как прекрасны твои берега», устройство смотровой площадки на берегу реки «Подкаменная Тунгуска»;

-2019 год - «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно», установка новой хоккейной коробки, благоустройство территории катка;

- 2020 год – «Ремесленная слобода», благоустройство земельного участка, прилегающего к Центральной площади села, устройство творческой деловой площадки.

Администрация села Ванавара принимала участие в конкурсе «Инициатива жителей-эффективность в работе», который реализуется на территории Красноярского края в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» Государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». В рамках реализации гранта Губернатора Красноярского края реализованы проекты:

-2020 год – «Мы помним! Мы гордимся!», благоустроены захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, родственники которых ушли из жизни или выехали за пределы Эвенкии;

- 2021 год - «Чистый лес», на границе лесного массива, прилегающего к территории свалки, построено защитное ограждение, препятствующее попаданию мусора в лес.

В Администрацию села Ванавара от жителей села поступило инициативное предложение об установке автономных уличных тренажеров. В 2022 году на территории, прилегающей к детской площадке Нефтеразведочного микрорайона, тренажеры были установлены. Для комфортного посещения комплекса в любую погоду над ним сооружен навес.

Существующие проблемы в области благоустройства на территории сельского поселения село Ванавара:

- недостаточное количество мест для отдыха населения (парков и скверов);

- отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах;

- устаревшие малые архитектурные формы;

- уровень внешнего благоустройства дворовых территорий не отвечает требованиям жителей;

- недостаточная активность населения села Ванавара в мероприятиях по благоустройству территорий общего пользования.

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства сельского поселения село Ванавара.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- благоустроить территории функционального назначения: площади, тротуарные дорожки, парковки в местах общего пользования;

- привлечь заинтересованных граждан, организации, в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования;

- повысить уровень комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для маломобильных групп населения.

**Основные принципы формирования Программы:**

Принцип 1. **Общественное участие**. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют исполнение Программы, согласуют отчеты, принимают работы. Обязательное общественное обсуждение, утверждение проекта Программы, проектов о внесении изменений в Программу, дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в Программу. Подробное информирование обо всех этапах Программы.

Принцип 2. **Системный подход**. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий, дворовых территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. **Все начинается с дворов**. Двор включается в Программу только по инициативе жителей. Условием включения в Программу является софинансирование собственников – не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип доступности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей производится формирование плана (графика) благоустройства до 2025 года неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. **Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.** Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. **Личная ответственность**. За реализацию Программы отвечает Глава села. Жители несут ответственность за содержание элементов благоустройства, земельных участков, прилегающих территорий.

Принцип 7. **Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству.** Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

Принцип 8. **Применение лучших практик благоустройства**. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке проектов по благоустройству дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Цели и задачи, мероприятия Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения село Ванавара планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Программа включает в себя мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1:**

Мероприятие 1.1 Применение правил благоустройства, действующих на территории сельского поселения село Ванавара на текущий момент (далее- Правила).

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.

Мероприятие 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) в соответствии с Правилами.

**Задача 2:**

Для решения задачи 2 разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- Правила благоустройства территории сельского поселения село Ванавара, утвержденные Решением Ванаварского сельского Совета депутатов № 1473 от 06.09.2023

- Архитектурно-художественный регламент улиц, общественных пространств сельского поселения село Ванавара, утвержден постановлением Администрации села Ванавара № 136-п от 27.07.2023;

- документы, регламентирующие требования к выбору элементов благоустройства, утверждены постановлением Администрации села Ванавара № 257-п от 23.12.2021;

- Порядок формирования общественной комиссии по развитию современной поселковой среды порядок, утвержденный постановлением Администрации села Ванавара № 135-п от 24.07.2023;

- Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной поселковой среды на территории муниципального образования  сельское поселение село Ванавара», утвержденный постановлением Администрации села Ванавара № 62-п от 19.04.2023;

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной поселковой среды на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара», утвержденный постановлением Администрации села Ванавара № 62-п от 19.04.2023;

-Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной поселковой среды» на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара, утвержденный постановлением Администрации села Ванавара № 141-п от 28.07.2023;

- Порядок проведения инвентаризации дворовых, общественных территорий, домовладений в муниципальном образовании сельское поселение село Ванавара в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной поселковой среды на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара», утвержденный постановлением Администрации села Ванавара № 134-п от 21.07.2023.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с сформированным ранжированным адресным перечнем всех дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 3 к Программе.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств В соответствии с сформированным адресным перечнем всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве согласно приложению № 4 к Программе.

**4. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара.

Реализация Программы объединит усилие органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории села Ванавара, непосредственно самих жителей. Реализация Программы направлена на создание условий для активного участия жителей в обустройстве придомовых территорий и поселковых зон отдыха, комфортных для граждан. Реализация Программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, сформировать активную гражданскую позицию жителей, улучшить облик сельского поселения.

**5. Финансовое обеспечение реализации Программы**

5.1. Финансирование мероприятий Программы предусмотрено за счет средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края, бюджета муниципального образования сельское поселение село Ванавара, иных заинтересованных лиц.

5.2. Население обеспечивает трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

5.3 Средства на финансирование в 2018 - 2025 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач.

5.4. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 2 к Программе.

**6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

6.1. Организацию реализации Программы, контроль за ее исполнением осуществляет созданная на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара общественная комиссией. Задачи общественной комиссии:

- подведение итогов общественного обсуждения проекта Программы;

- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу;

- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении наиболее посещаемой мест общего пользования (улицы, площадь, береговая зона и т.д.) в Программу;

- осуществление контроля за реализацией Программы.

6.2. В целях информирования населения информация о ходе реализации Программы размещается:

- на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение село Ванавара;

- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

6.3. Участники Программы предоставляют в Администрацию села Ванавара отчеты по форме согласно приложению № 6:

- ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

- годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

6.4. Целевое расходование бюджетных средств на реализацию Программы обеспечивается путем осуществления финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава села.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Программа носит социальную направленность и определена правительством Российской Федерации как одна из приоритетных.

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий Программы является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

В ходе благоустройства планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, создать систему обучения граждан, определить наиболее успешные практики взаимодействия граждан и органов местного самоуправления, проводить конкурсы на лучшие проекты и в целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратную связь.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа сельского поселения село Ванавара.

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы:

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – не менее 1 кв.м;

- количество благоустроенных общественных территорий – 1-2;

- площадь благоустроенных общественных территорий – не менее 3000 кв.м.

Реализация Программы позволит:

- сформировать на территории поселения условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан;

- улучшить облик сельского поселения;

- повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности жилья для маломобильных групп населения;

- сформировать активную гражданскую позицию жителей сельского поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной поселковой среды» на территории муниципального образования**

**сельское поселение село Ванавара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начало реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благо-устройства, действующих на территории сельского поселения | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Содержание территории села в надлежащем состоянии, улучшение экологической обстановки | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Администрация села Ванавара | 2018 | 2025 | Повышение эффективности реализации комплексных проектов, повышение ответственности жителей за содержание объектов благоустройства | Реализация проектов |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Администрация села Ванавара, общественная комиссия | 2018 | 2025 | Создание единого облика села, формирование комфортной среды | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[1]](#footnote-1) |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[2]](#footnote-2) | Административная комиссия  села Ванавара | 2018 | 2025 | Активизация деятельности административной комиссии, повышение ответственности жителей | Не менее 5 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара, подрядные организации | 2018 | 2025 | Содержание территории села в надлежащем состоянии, улучшение экологической обстановки | Содержание территории села в надлежащем состоянии |
| 1.6. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | Администрация села Ванавара, МКУ села Ванавара «Ванаваражилфонд», общественная комиссия | 2018 | 2025 | Формирование комфортной среды;  Организация системного подхода к реализации Программы;  Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении  № 3 |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспортов дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[3]](#footnote-3) | отдел права и имущественных отношений Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорта дворовых территории многоквартирных домов |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[4]](#footnote-4), ежегодно не менее 1 % от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | МКУ села Ванавара «Ванавара-жилфонд» | 2018 | 2025 | Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство наиболее посещаемых общественных пространств** | Администрация села Ванавара, общественная комиссия | 2018 | 2025 | Организация системного подхода  к реализации Программы;  Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Адресный перечень общественных территорий приведен в приложение № 4 |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспортов общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[5]](#footnote-5) по графику | Отдел права и имущественных отношений Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорта наиболее посещаемых общественных территорий |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемых территорий общего пользования подлежащих благоустройству | Общественная комиссия | 2018 | 2025 | Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Решение общественной комиссии об утверждении перечня территорий общего пользования подлежащих благоустройству |
| 2.2.4. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Администрация села Ванавара | 2018 | 2025 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства;  повышение качества благоустройства | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  приведен в приложении  № 5 |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства | Разъяснительная работа  по применению Правил благоустройства, об ответственности за их нарушения |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства; повышение качества благоустройства |  |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[6]](#footnote-6)** | Администрация села Ванавара, | 2018 | 2025 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства; | Паспортизация дворовых территории индивидуальных домов и земельных участков;  Разъяснительная работа  по применению Правил благоустройства |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства | Разъяснительная работа  по применению Правил благоустройства, об ответственности за их нарушения |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[7]](#footnote-7) | Отдел права и имущественных отношений Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорта дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков | Отдел благоустройства и безопасности Администрации села Ванавара | 2018 | 2025 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства; повышение качества благоустройства |  |
| 2.4.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Администрация села Ванавара, общественная комиссия | 2018 | 2025 | Выявление реальных потребностей различных групп населения |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[8]](#footnote-8) | Администрация села Ванавара, общественная комиссия | 2018 | 2025 | Организация единого облика села, формирование комфортной среды |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Администрация села Ванавара | 2018 | 2025 | Повышение заинтересованности и ответственности жителей села за благоустройство территории села | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 3 % от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[9]](#footnote-9) | Администрация села Ванавара | 2018 | 2025 | Благоустройство общественных территорий села Ванавара | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | |
| ГРБЦ | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:  Администра-ция села Ванавара |  |  |  |  | **1235,4** | **1420,5** | **1912,3** | **496,6** | **0** | **0** |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 300 | 0503 | 1520077410 | 240 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 1520077490 |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 300 | 0503 | 15200$7410 | 240 | 235,4 | 420,5 | 51,7 |  |  |  |  |  |
| 15200$7490 |  |  | 10,6 | 146,6 |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 300 | 0503 | 1520077410 | 240 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 300 | 0503 | 15200$7410 | 240 | 235,4 | 420,5 | 51,7 |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения и т.д.), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 300 | 0503 | 1520077490 | 240 |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 300 | 0503 | 15200$7490 | 240 |  |  | 10,6 | 146,6 |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость  работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | пер.Кипучий, 3 | 365,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | пер.Кипучий, 5 | 371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ул.Катангская, 7 | 530,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ул.Катангская, 9 | 527,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ул. Катангская, 11 | 532,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ул.Метеоритная, 1 | 609,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ул.Метеоритная, 2 | 416,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ул.Метеоритная, 3 | 474,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ул.Метеоритная, 5 | 476,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ул.Метеоритная, 10 | 1098,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ул. 2-ая Лесная, 14 | 490,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ул. 2-ая Лесная, 15 | 534,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ул. 2-ая Лесная, 16 | 471,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ул. 2-ая Лесная, 18 | 490,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ул. 2-ая Лесная, 20 | 489,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ул. 2-ая Лесная, 22а | 529,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ул. Шишкова, 4 | 479,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ул. Шишкова , 6 | 499,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ул. Шишкова , 8 | 497,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ул. Увачана, 52 | 370,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ул. Красноярская, 21 | 359,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ул. Красноярская, 25 | 354,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ул. Мира, 6 | 332,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ул. Мира, 6а | 468,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ул. Мира, 6б | 469,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ул. Мира , 6в | 329,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ул. Мира, 12 | 1305,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ул.Нефтеразведочная, 4 | 741,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ул. Нефтеразведочная,4а | 976,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ул. Строителей, 1 | 306,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ул. Строителей, 1а | 288,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ул. Строителей, 3 | 327,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ул. Строителей, 7 | 299,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ул. Строителей, 9 | 305,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ул. Строителей, 9а | 301,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ул. Строителей, 11 | 696,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Строителей, 13 | 336,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ул. Собинская, 13 | 728,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ул. Собинская, 15 | 741,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ул. Метеоритная, 10 | 646,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ул. Московская, 5 | 732,74 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | Кадастровый номер  земельного участка | Общая площадь общественной  территории  (кв.м.) | Наличие урн на общественной  территории | Наличие освещения на  Общественной территории | Наличие лавок на  общественной территории | Наличие малых архитектурных  форм  на общественной территории | Наличие асфальтированного  Проезда на земельном участке |
| Наименование  муниципального образования,  название населенного  пункта | Физическое расположение  общественной территории,  адрес | Наименование общественной  территории | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | сельское поселение село Ванавара | Эвенкийский район, село Ванавара, ул. ул. Лесная, территория, на которой находятся спортивная площадка, детский игровой комплекс, веранда | Комплексная площадка. | Наиболее посещаемая территория общего пользования | 88:03:0010131:70;  88:03:0010131:71 | всего 2836,  в том числе  956-земельные участки;  1880 –прилегающая территория | да | нет | да | да | нет |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | сельское поселение село Ванавара | Эвенкийский район, село Ванавара, местоположение: примерно в 30 метрах на юг от административного здания по ул.Советская,56 | Центральная площадь | Наиболее посещаемая территория общего пользования | 88:03:0010161:24 | 3 410,38 | да | да | да | нет | нет |
| 33 | сельское поселение село Ванавара | Эвенкийский район, село Ванавара, примерно в 45 метрах на юг по ул. Советская, 66 | Этноплощадка | Наиболее посещаемая территория общего пользования | 88:03:0010160:18 | 1 788,42 | нет | нет | нет | нет | нет |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/ городского округа/сельского поселения), | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитектурных форм на земельном участке | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке | ИНН юридического лица, ИП |
| наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Строителей, д. 5 «а» |  | магазин | - | 88:03:0010126:6 | - | 1 | освещено | - | - | - | 880300147293 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Лесная, д. 23 «а» |  | магазин | - | 88:03:0010129:9 | 320,99 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300147293 |
| Сельское поселение  село Ванавара | ул. с. Ванавара, Спортивная, 3 «а» |  | магазин | - | 88:03:0010167:7 | 260,03 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300147293 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Мира, 7 |  | магазин | собственность | 88:03:0010125:15 | 133,70 | 1 | освещено | - | - | - | 880300004200 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Увачана, 60 «а» |  | магазин | собственность | 88:03:0010161:16 | 49,79 | 1 | освещено | - | - | - | 880300004200 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул.Спортивная, 3 |  | магазин | аренда | 88:03:0010167:2 | 302,11 | 1 | освещено | - | - | - | 880300005718 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Нефтеразве-дочная, 2 «Б» |  | магазин | аренда | 88:03:0010128:17 | 586,80 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300005718 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Советская, 84 |  | магазин | аренда | 88:03:0010159:5 | 510,72 | 1 | освещено | - | - | - | 880300005718 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Лесная, 26 «б» |  | магазин | аренда | 88:03:0010128:2 | 586,80 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300005718 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул.Лесная, 26 «а» |  | магазин | аренда | 88:03:0010128:17 | 392,74 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300037597 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. 11 Пятилетки, д. 28 «а» |  | магазин | собственность | 88:03:0010112:26 | 216+/-5 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300037597 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Увачана, 10 |  | магазин | аренда | 88:03:0010173:2 | 894,79 | 1 | освещено | - | - | - | 880300037597 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Увачана, 28 «а» |  | магазин | собственность | 88:03:0010162:6 |  | 1 | освещено | - | - | - | 880300037597 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул.Мира, 11 |  | магазин | аренда | 88:03:0010111:6 | 400,22 | 1 | освещено | - | - | - | 880300005404 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Юности, 1 «а» |  | магазин | - | - | - | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300005404 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Советская, д. 92-2 |  | магазин | собственность | 88:03:0010148:9 | 1769,50 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300003703 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Пайгинская, 2 «а» |  | магазин | аренда | 88:03:0010102:2 | 462,57 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300104500 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул.Советская, 9 |  | магазин | собственность | 88:03:0010189:4 | 1454,27 | 1 | освещено | - | - | - | 880300002900 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Метеоритная, 52 |  | магазин | - | 88:03:0010142:12 | 202,50 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300002900 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Увачана, 79 |  | магазин | собственность | - | 2396,15 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300006775 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Мира, 11 |  | магазин | аренда | 88:03:0010111:2 | 407,23 | 1 | - | - | - | - | 880300002361 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Увачана, 85 |  | магазин | собственность | 88:03:0010151:4 | 1128,8 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300002361 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная (район Почты России) |  | магазин | - | - | 127,79 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300002361 |
| Сельское поселение с  ело Ванавара | с. Ванавара, ул.Нефтеразве-дочная, 2 |  | магазин | аренда | 88:03:0010128:45 | - | 1 | освещено | - | - | - | 880300002361 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул.Увачана, 11 |  | магазин | собственность | - | 1364,5 | 1 | освещено | - | - | - | 880300026429 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул.Увачана, 92 |  | магазин | собственность | 88:03:0010147:11 | 1325,4 | 1 | освещено | - | - | - | 880300065668 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул.Кулика, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир магазин. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский р-н, с. Ванавара, ул. Кулика, № 25 |  | магазин | аренда | 88:03:0010137:4 | 359+/-7 | 1 | освещено | - | - | - | 8803001912 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Мира, 13 |  | магазин | собственность | 88:03:0010125:3 | 2606,3 | 1 | частично освещено | - | - | - | 470001285 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул.Нефтеразве-дочная, 15 «а» |  | магазин | аренда | 88:03:0010125:27 | 701 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300256327 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Восточная, д. 3 |  | магазин | собственность | 88:03:0010105:26 |  | 1 | частично освещен | - | - | - | 880300002298 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Кулика, 26 |  | магазин | собственность | 88:03:0010129:6 |  | 1 | частично освещено | - | - | - | - |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Собинская, 10 «А» |  | магазин | собственность | 88:03:0010116:53 |  | 1 | освещено | - | - | - | 880300051070 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Киевская, 7 «а» |  | магазин | собственность | 88:03:0010143:6 | 167,58 | 1 | частично освещено | - | - | - | 880300012306 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Суворова, 51 |  | пивной бар | собственность | 88:03:0010184:25 | 331,35 | 1 | частично освещено | - | - | - | - |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Кулика, 26 «В» |  | кафе «Велес» | собственность | 88:03:0010129:6 | - | 1 | - | - | - | - | 2470001422 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Мира, 13 |  | кафе «Эвенкия» | собственность | 88:03:0010125:3 | 2606,3 | 1 | освещено | - | - | - | 2470001285 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, пер. Кипучий, д. 7 |  | кафе | собственность | 88:03:0010174:16 | 870,27 | 1 | частично освещен | - | - | - | 880300002361 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Советская, д. 96 |  | «Фармация –Аптека»  № 79 | - | 88:03:0010157:26 | - | 1 | освещен | - | - | - | 2466120410 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. ул. Нефтеразве-дочная, 14 |  | админист-ративное здание | аренда | 88:03:0010111:16 | 3492 | 1 | освещен | - | - | - | 7701972840 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Лесная, 26 |  |  | - | - | - | 1 | частично освещен | - | - | - |  |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. ул. Суворова, 1 «В» |  | админист-ративное здание | аренда | 88:03:0010195:3 | 11364,0 | 1 | освещен | - | - | - | 8803001180 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Суворова, 48 |  | админист-ративное здание | собственность | 88:03:0010185:8 | 345 | 1 | частично  освещен | - | - | - | 8803001327 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. ул. Советская, 19 |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010189:12 | 2208 | 1 | частично  освещен | - | - | - | - |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Увачана,58 |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010162:24 | 1466,8 | 1 | частично освещен | - | - | - | - |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара ул. Кулика, 25 -2 |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010137:12 | 3555 | 1 | частично  освещен | - | - | - | - |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. ул. Красноярская, адрес (описание местоположения): установлено относительнори-ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 108 метрах от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, р-н Эвенкийский, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, дом 14 |  | автозаправка | аренда | 88:03:0010123:21 | 4584 | 1 | освещен | - | - | - | 7701972840 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара пер. Кипучий, 2 |  | админист-ративное здание полиции | ПБП | 88:03:0010171:1 | 2587 | 1 | освещен | - | - | - | 2470000041 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара ул. Суворова, 2 «а» |  | спортивная школа | ПБП | 88:03:0010190:1 | 1400 | 1 | частично освещен | - | - | - | 2470000080 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Спортивная, 11 |  | спортзал | ПБП | 88:03:0010171:7 | 1472 | 1 | освещен | - | - | - | 2470000080 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Лесная, 26 в |  | админист-ративное здание | аренда | 88:03:0010128:19 | 504,20 | 1 | частично освещен | - | - | - | - |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Метеоритная, 7 |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010171:37 | 1545 | 1 | освещен | - | - | - | 8801013020 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Взлетная, 20 «А» |  | админист-ративное здание | - | - | - | 1 | освещен | - | - | - | 8801010904 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Советская, 56 |  | здание музея | ПБП | 88:03:0010161:1 | 809 | 1 | частично освещено | - | - | - | - |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Красноярская, 4 |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010123:1 | 1569 | 1 | частично освещен | - | - | - | 8800000300 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Московская, 10 |  | админист-ративное здание пенсионного фонда | ПБП | 88:03:0010142:5 | 2500 | 1 | освещено | - | - | - | - |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Светлая, 6 |  | Ванаварская районная больница | ПБП | 88:03:0010144:14 | 6021 | 1 | частично освещено | - | - | - | 8803000228 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Увачана, 62 |  | детская школа искусств | ПБП | 88:03:0010160:10 | 950,57 | 1 | освещено | - | - | - | 8803001542 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Нефтеразведоч-ная, 7 «А» |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010136:8 | 427,00 | 1 | освещено | - | - | - | - |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара,  ул. 2 Лесная,19 |  | здание детского сада «Северок» | ПБП | 88:03:0010133:5 | 7733 | 1 | освещено | - | - | - | 8803000972 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Нефтеразве-дочная, 11 «а» |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010136:7 | 580,00 | 1 | освещено | - | - | - | - |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Пайгинская, 2 |  | здание пожарной части | ПБП | 88:03:0010103:1 | 2362 | 1 | освещено | - | - | - | 8801013334 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Лесная, 5 |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010129:4 | 1982,91 | 1 | частично освещено | - | - | - | 8803000041 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара пер. Кулика,1 |  | производст-венная база | ПБП | 88:03:0010137:51 | 12537 | 1 | освещено | - | - | - | 2470200065 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Мира, 16 |  | админист-ративное здание | собственность | 88:03:0010115:3 | 5122 | 1 | освещено | - | - | - | 8803001415 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Взлетная,18 |  | админист-ративное здание | аренда | 88:03:0010201:3 | 6363 | 1 | освещено | - | - | - | 7734135124 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Суворова, 1 «а» |  | здание Метео-станции | - | 88:03:0010176:6 | 36151 | 1 | частично освещено | - | - | - | 2466254950 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Нефтеразве-дочная, 1 «а» |  | админист-ративное здание (почта России) | - | 88:03:0010137:54 | 2227 | 1 | частично освещено | - | - | - | 7724261610 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ,ул. Увачана, 26 |  | здание Ванаварской средней общеобразо-вательной школы | ПБП | 88:03:0010156:1 | 22555 | 1 | частично освещено | - | - | - | 8803000764 |
| Сельское поселение село Ванавара | с. Ванавара, ул. Строителей, 11 «А»  с. Ванавара, ул. Собинская, 14 |  | здание детского сада «Ягодка»,  здание детского сада «Ягодка» | ПБП  ПБП | 88:03:0010126:2  88:03:0010115:15 | 5567  1565 | 1 | освещено  освещено | - | - | - | 8803000813  8803000813 |
| Сельское  поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Московская, 6 |  | здание ИФНС | - | - | - | 1 | частично освещено | - | - | - | 2411015007 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара,ул. Кулика, 21 |  | здание Сбербанка России | собственность | 88:03:0010137:1 | 954 | 1 | освещено | - | - | - | 7707083893 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Пайгинская, 6 |  | здание Ванаварско-го детского дома | - | 88:03:0010102:15 | 4750 | 1 | частично освещено | - | - | - | 8803001581 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул. Московская, 8 |  | здание заповедника | ПБП | 88:03:0010142:1 | 2431 | 1 | частично освещено | - | - | - | 8803001077 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара ул.Московская, 17 |  | здание ДИПИ | ПБП | 88:03:0010141:7 | 6097 | 1 | освещено | - | - | - | 8803000771 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Нефтеразве-дочная, 9 «А» |  | админист-ративное здание | аренда | 88:03:0010136:9 | 448 | 1 | частично освещено | - | - | - | 2470001542 |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Советская, 64 |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010161:4 | 2788 | 1 | частично освещено | - | - | - | - |
| Сельское поселение  село Ванавара | с. Ванавара, ул. Советская, 49 |  | админист-ративное здание | ПБП | 88:03:0010185:2 | 1429,8 | 1 | частично освещено | - | - | - | - |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Ванавара

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий сельского поселелния соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м  кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В концепции отражается настоящее и будущее территории

   а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

   б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-2)
3. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-3)
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-4)
5. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-5)
6. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-6)
7. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-9)